**ATA DE REUNIÃO**

Horário de Início: 28/10/2016, 19:25

Horário de Término: 20:15

Local: UNIFRAN – SALA 66

**PARTICIPANTES**

Everton de Jesus da Silva

Gustavo Henrique Silva Amorim

Júlio Cesar da Silva Paiva

Luís Eduardo Nascimento

Luís Mauro Penholato

Marcos Vinicius Mariano da Silva

Pedro Eustáquio Pires da Costa

**PAUTA**

Reunião para acompanhamento e alinhamento do status do projeto, documentação verificação do desenvolvimento.

**DISCUSSÕES**

Foi analisado a documentação de cronograma, burn down e status report pelo cliente.

Cliente analisou como estava o desenvolvimento de back end, verificado que há um atraso no mesmo devido ao pouco conhecimento da equipe nesta etapa, apenas alguns dos membros estão desenvolvendo o início do projeto para que os demais possam dar sequência em seguida.

Verificou também o repositório no GitHub, onde o mesmo obteve acesso para verificar o andamento do projeto.

**PRÓXIMOS PASSOS**

Foi definido que Marcos e Luis Mauro devem dar seguimento ao início do desenvolvimento e em seguida passar tarefas para os demais, vendo o atraso do projeto deve-se atentar-se a este ponto e buscar a rápida recuperação deste tempo.