**ATA DE REUNIÃO**

Horário de Início: 04/11/2016, 21:25

Horário de Término: 21:50

Local: UNIFRAN – SALA 66

**PARTICIPANTES**

Everton de Jesus da Silva

Júlio Cesar da Silva Paiva

Luís Eduardo Nascimento

Luís Mauro Penholato

Marcos Vinicius Mariano da Silva

Pedro Eustáquio Pires da Costa

**PAUTA**

Reunião para acompanhamento e alinhamento do status do projeto, documentação verificação do desenvolvimento.

**DISCUSSÕES**

A reunião se iniciou com a apresentação da ata, a mesma estava no padrão correto, porém foi solicitado o detalhamento dos atrasos, e quais medidas e planos serão tomados para recuperar estes atrasos, e entregar o projeto no prazo.

Depois foi analizado o burn down, surgiu várias dúvidas pois o planejado estava em abaixo do realizado, sendo impossível isso pois o projeto ainda não está finalizado, foi solicitada a correção.

Por último foi avaliado o cronograma, algumas telas estavam em atraso, deveriam ser entregues no dia 21/10 e não foram finalizadas. Foi solicitado pelo cliente um melhor controle das atividades, planejando as tarefas sempre que houver um atraso, sendo que a tarefa em atraso tenha preferência para a entrega, e as outras tarefas planejadas não sofram grandes impactos. Deixando todas as alterações de planejamento documentadas, para melhor controle.

Devido ao baixo conhecimento da equipe, foi frisado que as tarefas devem ser bem distribuídas, quem tem mais conhecimento inicia as tarefas e o restante vai finalizando as mesmas.

**PRÓXIMOS PASSOS**

Foi definido que Marcos e Luis Mauro irão criar as telas chaves de desenvolvimento, Pedro deverá hospedar e configurar o DNS em um servidor. O restante da equipe deve fechar as tarefas iniciadas por Marcos e Luis, dar apoio, visando tirar o atraso e recuperar o tempo de atraso.