

**STATUS REPORT**

**ATIVIDADES REALIZADAS**

Foi iniciado o desenvolvimento back end do sistema, ou seja, a criação das classes e a modelagem do banco e também foi feito o cronograma e burn down.

**ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS**

* Deve se dar sequência ao desenvolvimento back end.
* Deve ser feito Status Report e cronograma e BurnDown para próxima sprint.

**ATIVIDADES EM ATRASO**

O desenvolvimento sofrerá atraso pelo fato de estar concorrente ao desenvolvimento do TCC de cada participante do projeto, devido também a necessidade de que os mais experientes em programação passem as primeiras telas para a equipe poder ter noção de como será o desenvolvimento.